**Ata de Daily - Data: 17/09/2024**

### **1. Atualizações de Otávio:**

* **Construção e finalização do pop-up de retorno de erros ou acertos nas questões. As telas estão praticamente finalizadas, restando apenas a inserção dos assets de algumas lições.**

### **2. Atualizações de Enzo:**

* **Implementou a lógica da tela de fonologia.**
* **Realizou QA na tarefa da Lição 1 devido à falta de disponibilidade da equipe e corrigiu a funcionalidade da Atividade 4, que não estava operando corretamente.**

### **3. Impedimentos:**

* **Nenhum impedimento relatado.**

### **4. Próximos Passos:**

* **Otávio: Inserir os assets pendentes e concluir as telas da Lição 2.**
* **Enzo: Finalizar a revisão da Lição 1 e continuar com os ajustes na lógica de fonologia.**